Cuestionario: conceptos Diseño

1. Al finalizar la fase de análisis y diagnóstico

- El promotor debe revisar el informe preliminar del equipo de formulación antes de proseguir

- El informe elaborado por el equipo de formulación es definitivo y se pasa a la etapa de diseño.

- El equipo de formulación debe presentar una certificación para que el trabajo pueda proseguir

- El informe preliminar debe hacerse público.

- Es conveniente que el equipo de formulación revise los términos de referencia antes de proseguir.

2. En la fase de diseño ¿que afirmación es falsa?:

- Toma como referencia las conclusiones elaboradas durante la Fase de análisis y diagnóstico.

- El equipo de formulación elabora una propuesta de inversión orientada a solucionar los problemas que han sido identificados.

- Supone las tareas necesarias para elaborar de forma más detallada y precisa el proyecto.

- Es la fase esencialmente técnica y creativa.

- Los criterios de diseño están íntimamente ligados a los valores o preferencias del promotor.

- Antes del inicio de la fase se requiere conocer los diferentes aspectos que determinan la viabilidad del proyecto

3. En el diseño, las metas son:

- La cuantificación de los objetivos

- El resultado de las alternativas estratégicas

- Requieren una mayor cuantificación que las alternativas estratégicas

- Los objetivos atribuidos a unos agentes del proyecto

4. En los proyectos de desarrollo la participación de la población local

- Se realiza durante la fase de Análisis y Diagnóstico

- Únicamente se realiza en los proyectos de la iniciativa LEADER

- Es conveniente que se realice también en la fase de diseño

5. En el diseño de proyectos ¿qué afirmación es cierta?

- No existe una solución única

- Lo más importante son los conocimientos técnicos del diseñador

- El análisis de alternativas solo puede hacerse con criterios cuantificables

6. ¿En qué fase del ciclo del proyecto es menos importante la metodología de formulación?

- Estudio de previabilidad

- Ejecución del proyecto

- Anteproyecto

7. ¿En qué fase del ciclo del proyecto es más importante la creatividad?

- Estudio de previabilidad

- Operación y gestión

- Ejecución del proyecto

8. En el ciclo del proyecto ¿qué afirmación es falsa?

- Las fases documentales se corresponden con la preinversión

- El management se caracteriza por la corriente de bienes y servicios

- La metodología de formulación se aplica sobre todo en la ejecución del proyecto

9. En la fase de diseño, ¿qué tarea no es propia?

- Prospecciones técnicas y socioeconómicas detalladas.

- Definición de objetivos y de criterios de diseño

- Cuantificación de las metas

- Diseño de los Componentes del Proyecto

- Diseño de la Estructura de Organización del Proyecto y disposiciones de recomendaciones para el manejo.

- Diseño de los cuestionarios para acometer estudios sociales a fondo

- Estimación de los costes del proyecto

10. En el diseño de los proyectos de desarrollo ¿qué afirmaciones son falsas?:

- Los objetivos expresan de forma clara y explícita los efectos a lograr por el proyecto.

- Los objetivos deben reflejar las necesidades y los deseos de la población.

- Los objetivos son la finalidad deseada por el sistema político.

- La concreción de objetivos no es necesaria en los proyectos privados

- La consecución del objetivo global del proyecto supone conseguir una serie de objetivos específicos.

- Los indicadores constituyen la forma precisa de estimar los objetivos pero no permiten cuantificar los recursos movilizados.

- Los indicadores permiten cuantificar los beneficios y los efectos en la población del proyecto