Cuestionario conceptos: FORMULACION ANALISIS: MARCO LOGICO

1. El Enfoque del Marco Lógico (EML):

- Es una herramienta analítica para la planificación y gestión de proyectos.

- Es una herramienta analítica para la planificación de proyectos.

- Esta orientada por actividades.

- Permite estructurar los principales elementos de un proyecto

- Relaciona recursos disponibles, actividades y resultados esperados.

2. En el Análisis de la Participación:

- Hay que identificar a los grupos de interés en el proyecto.

- Hay que identificar solo a los beneficiarios directos

- Es necesario crear categorías para los distintos grupos de agentes

- Se identifican, clasifican y caracterizar a los distintos grupos de interés

- Se identifican, clasifican y caracterizar los beneficiarios directos

3. En el árbol de problemas:

- Se visualizan las relaciones causa-efecto entre los problemas.

- Se identifican los problemas existentes, los posibles y los futuros.

- Se identifican solo los problemas existentes.

- Se representan solo los problemas existentes para los beneficiarios directos.

- Un problema es la falta de una solución

- Un problema es un estado negativo existente

- La importancia de un problema está determinada por su ubicación en el Árbol

4. En el árbol de objetivos:

- Se transforman todas las condiciones negativas del Árbol de Problemas en objetivos deseados y realizables.

- Se analizan las relaciones medios-fines

- Los medios se sitúan debajo del objetivo central

- Los fines se sitúan debajo del objetivo central

- Lo más importante es que se garantice la lógica e integridad del esquema.

- Se detallan las futuras soluciones de los problemas y se identifican las posibles alternativas para el proyecto.

- Cada relación de causa-efecto del árbol de problemas se convierte automáticamente en una relación medio-fin.

5. En el análisis de las alternativas en el EML

- No se pueden excluir del proyecto los objetivos definidos en el Árbol de Objetivos.

- Para una lógica de intervención las alternativas seleccionadas siempre deben incluir a todos los objetivos.

- Las diferentes ramas de los medios-fines son estrategias alternativas o componentes del proyecto.

- Se identifican las posibles opciones, se valora la posibilidad de ser realizadas y se adopta una estrategia para el proyecto.

6. Si no se llega a un acuerdo sobre la mejor alternativa para la estrategia del proyecto:

- Se deben introducir nuevos criterios para evaluar la factibilidad de las distintas alternativas o modificar el árbol de objetivos.

- Se debe replantear el árbol de problemas e introducir criterios para evaluar la factibilidad de las distintas alternativas

- Se debe replantear el árbol de objetivos e introducir criterios para evaluar la factibilidad de las distintas alternativas

7. La Matriz de Planificación del Proyecto

- Es una representación esquemática del diseño del proyecto

- Es una representación esquemática del análisis y diagnóstico del proyecto

- Representa objetivos, resultados, actividades, indicadores y factores externos.

- Representa objetivos, medios, resultados, actividades e indicadores.

- Pueden incluirse los condicionantes externos del proyecto

- Muestra la lógica de intervención en la primera columna

8. En los objetivos del Proyecto

- El objetivo específico es el propósito al que contribuirá y que justificará el proyecto a largo plazo.

- El objetivo global es el propósito operativo que describe los efectos esperados del proyecto para los beneficiarios directos o grupos meta.

- El objetivo específico es el efecto que se espera lograr si el proyecto se completa con éxito y a tiempo.

- El objetivo global y el objetivo específico deberán ser únicos.

9. Señala cuales aspectos pueden ser “factores externos” en la matriz de planificación del proyecto:

- La población local mantiene una actitud positiva hacia el proyecto

- Los beneficiarios directos no cambian durante el proyecto

- Las condiciones climáticas se mantienen normales sin presentar cambios bruscos

- Las instituciones participantes mantienen las disposiciones a invertir en las actividades

- El equipo de planificación mantiene los conocimientos necesarios para la ejecución de las actividades

10. Que aspecto no es propio de los “indicadores” del proyecto

- Permite comprobar si se han cumplido las metas fijadas en el proyecto

- Deben emplearse varios indicadores cuantificados completándolos si fuera necesario con indicadores indirectos o cualitativos.

- Deben cubrir todos los aspectos del objetivo del proyecto y no sólo una parte del mismo.

- Deben ser concretos, verificables, independientes para cada nivel y no siempre se basan en datos fácilmente disponibles.

- Pueden requerir un esfuerzo suplementario factible según los recursos disponibles para el proyecto.

- Deben medir el cambio producido por el proyecto y no por causas externas.

- Los indicadores son la base para el seguimiento y la evaluación del proyecto.